# SmartML Ultra v100.0

## PARTE 2 — ROTEIRO DE EXECUÇÃO ATÉ O FINAL

Documento de continuidade. Se uma conversa for perdida, este arquivo sozinho permite retomar o projeto exatamente de onde parou.

Ponto de partida: fase de testes encerrada, 117 testes verdes, Git instalado, .gitignore criado.

## COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Cada etapa tem: objetivo, comandos, critério de sucesso e o que fazer se der errado. Faça UMA etapa por vez. Rode pytest -q ao final de cada uma. Se os 117 continuarem verdes, faça um commit e siga.

Regra permanente do projeto: um passo → conferir resultado → commit → próximo passo

## ETAPA 0 — FECHAR O VERSIONAMENTO (pendente)

Objetivo: criar o ponto de retorno permanente.

cd C:\Users\luizl\Documents\smartml_ultra
.venv\Scripts\activate
git init
git add .
git commit -m "SmartML Ultra v100.0 - fase de testes encerrada, 117 testes verdes"
git tag v100.0
git log --oneline

Sucesso: aparece uma linha de commit com a tag v100.0. Se pedir identidade: git config --global user.email / user.name.

## ETAPA 1 — CONGELAR AS DEPENDÊNCIAS

Objetivo: qualquer máquina consegue reproduzir o ambiente.

pip freeze > requirements.txt
type requirements.txt

Esperado na lista: pytest, PyYAML, anyio e demais bibliotecas em uso.

Em seguida a lista será dividida em dois arquivos:

requirements.txt → apenas o que roda em produção

requirements-dev.txt → pytest e ferramentas de teste

Motivo: o servidor que atende o AppSheet não deve carregar peso morto.

Fechamento da etapa: git add . && git commit -m "Etapa 1: dependências congeladas"

## ETAPA 2 — README.md DA v100.0

Objetivo: documentação viva na raiz do projeto.

Conteúdo mínimo:

O que o sistema faz, em três linhas

Como instalar (criar venv, instalar requirements)

Como rodar os testes

Como rodar o sistema

Estrutura de pastas

Escala [A]–[E] explicada

Onde ficam as configurações (taxas, margens, comissões)

Critério: alguém que nunca viu o projeto consegue rodá-lo lendo só isso.

Fechamento: git add . && git commit -m "Etapa 2: README da v100.0"

## ETAPA 3 — TAG DE VERSÃO E BACKUP EXTERNO

Objetivo: fechar a terceira camada anti-perda.

Confirmar a tag v100.0 (git tag)

Copiar a pasta do projeto para o OneDrive, sem o .venv, renomeando para smartml_ultra_v100.0_BACKUP

Opcional e recomendado: repositório privado no GitHub git remote add origin git push -u origin master --tags

Critério: o projeto existe em três lugares distintos.

## ETAPA 4 — PONTO DE ENTRADA REAL (main.py / CLI)

Objetivo: sair dos blocos if __name__ == "__main__" espalhados por módulo e ter uma porta de entrada única.

O que será construído:

Arquivo main.py na raiz

Interface de linha de comando recebendo: produto, custo, preço, categoria

Saída formatada legível: custo total, lucro, margem, etiqueta [A]–[E]

Tratamento de entrada inválida sem stack trace na cara do usuário

Testes a acrescentar: suíte de integração ponta a ponta. Meta: sair de 117 para algo em torno de 125 testes verdes.

Fechamento: pytest -q → tudo verde git add . && git commit -m "Etapa 4: ponto de entrada CLI" git tag v100.1

## ETAPA 5 — INGESTÃO MERCADO LIVRE

Objetivo: dados reais entrando no pipeline.

Subetapas, na ordem:

5.1 — Credenciais e autenticação da API do Mercado Livre (client id, secret, token, renovação de token) 5.2 — Camada de cliente HTTP isolada, com testes usando respostas simuladas (nada de chamada real dentro da suíte de testes) 5.3 — Busca de produto e leitura de preços praticados 5.4 — MULTI-MODALIDADE: Premium vs. Classic Esta subetapa é obrigatória e é a principal fonte de receita potencial do projeto. As duas modalidades têm comissões e regras de frete distintas, e o sistema precisa classificar o produto separadamente em cada uma, permitindo comparação direta. Saída esperada: duas etiquetas por produto, uma por modalidade. 5.5 — Cache local para não estourar limite de requisições 5.6 — Tratamento de indisponibilidade da API sem derrubar o sistema

Fechamento: pytest -q → tudo verde git add . && git commit -m "Etapa 5: ingestão ML com multi-modalidade" git tag v101.0

## ETAPA 6 — CAMADA APPSHEET

Objetivo: transformar o sistema em ferramenta de campo.

O que será construído:

Planilha de interface (Google Sheets) como banco de dados do AppSheet

Rotina de escrita dos resultados na planilha

Aplicativo AppSheet com: campo de busca do produto, exibição da etiqueta [A]–[E] em destaque colorido, e o detalhamento numérico abaixo

Uso em campo: loja física no Paraguai, celular na mão, resposta imediata

Critério final de aceitação do projeto: o operador digita o produto no celular e recebe a etiqueta antes de decidir a compra, com as duas modalidades (Premium e Classic) lado a lado.

Fechamento: git tag v102.0 — versão de campo

## RESUMO EM TABELA

| # | Etapa | Entrega | Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Versionamento | Repositório Git iniciado | v100.0 |
| 1 | requirements.txt + dev | Ambiente reprodutível | — |
| 2 | README.md | Documentação viva | — |
| 3 | Backup em três camadas | Projeto indestrutível | — |
| 4 | main.py / CLI | Porta de entrada única | v100.1 |
| 5 | Ingestão ML + multi-modalidade | Dados reais + receita | v101.0 |
| 6 | Camada AppSheet | Ferramenta de campo | v102.0 |

## PROTOCOLO DE RETOMADA APÓS PERDA DE CONVERSA

Se a conversa for perdida, abra uma nova e informe:

"Projeto SmartML Ultra v100.0, pasta C:\Users\luizl\Documents\smartml_ultra"

Anexe a PARTE 1 (fase concluída) e a PARTE 2 (este documento)

Informe em qual etapa numerada você parou

Cole a saída de: pytest -q e git log --oneline

Com isso o contexto é reconstruído por completo, sem perda.

FIM DA PARTE 2 — ROTEIRO ATÉ O FINAL